ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

2015 წელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური წარმოადგენს გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს გამგეობის დებულების, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დებულების და სხვა სამართებლი ვი აქტების შესაბამისად.

სამსახურის ფუნქციებშია:

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის პოლოტიკის შემუშავება, დარგების რეგულირება და კოორდინაცია. მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების შესწავლა, მათი რეაბილიტაციის საკითხის განსაზღვრა და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და ხიდების, გარე განათების, სანიაღვრე მეურნეობის, მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებული კომუნიკაციების შექმნის კოორდინაცია, ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტების მომზადება და მათ განსახორციელებლად რეკომენდაციების შემუშავება, ტერიტორიის დასუფთავების ნარჩენების გატანის და უტილიზაციიის საკითხები, სასაფლაობის მოვლა პატრონობის საკითხებზე წინადადებების შემუშავება, გარე ვაჭრობისა და გარე რეკლამის საკითხების რეგულირება) მშენებლობის კოორდინაცია. ასევე დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლება მოვალეობების შესრულება. ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური კორდინაციას უწევს რგპ-ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების განხორციელებას, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილებას და მოსახლეობის მიერ შერჩეული პროექტების განხორციელების კორდინაციას, ასევე ადგილობრივ ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული ობიეტებისათვის განსაზღვრული თანხით პროექტების შემუშავებას და მათი განხორციელების კოორდინაციას.

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით 2014 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 2 009 883 ლარი. აღნიშნული თანხით მუნიციპალიტეტში დაიგეგმა და განხორციელდა შემდეგი ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **პროექტის დასახელება** | **გამოყოფილი თანხა** | **სახელშეკრულებო თანხა** | **ფაქტიური შესრულება(ლარი)** | **დანაზოგი** | **დასრულების თარიღი** | **შენიშვნა** |
| 1 | კიცხი-ხიდარის გზის რეაბილიტაცია | 373 000 | 373 000 | 355 165 | 395 | 07.07.2014 |  |
| 2 | სოფ.ხიდარში საბავშვო ბ აღის მშენებლობა | 123 476 | 105 777 | 101 661 | 17 699 | 11.08.14 |  |
| 3 | ვარძია-წყალაფორეთის გზის მოასფალტება | 421 420 | 421 420 | 400 115 | 0.00 | 05.07.2014 |  |
| 4 | ხარაგაული ფარცხნალი გზის მოასფალტება 2.1კმ | 382 900 | 382 900 | 375 596 | 0.00 | 07.07.2014 |  |
| 5 | გარე განათება ხარაგაული-საქარიქედი4კმ;ისლარი-ფარცხნალი 1კმ; ბორითი-მაქათუბანი; | 57 817 | 57 817 | 57 367 | 0.00 | 11.06.2014 |  |
| 6 | ბორითის საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია; | 180 608 | 165 799 | 164 669 | 14 809 | 30.08.2014 |  |
| 7 | ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა 5კბმ ტევადობით | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0.00 | 31.10.2014 |  |
| 8 | ნაგვის კონტეინერები 50 ცალი | 30 000 | 29 500 | 29 500 | 500 | 10.10.2014 |  |
| 9 | მაქათუბნის ხიდის დასრულება | 49 000 | 49 000 | 48 000 | 0.00 | 30.12.2014 |  |
| 10 | საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა | 64 823 | 60 626 | 60 626 | 4 197 | 25.12.2014 |  |
| 11 | სოფ.წყალაფორეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | 117 463 | 108 219 | 101 555 | 9 244 | 13.12.14 |  |

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის 68 981 ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიუნიციპალიტეტს მთავრობის განკარგულებით გამოეყო 770 163 ლარი. აღნიშნული თანხის ფარგლებში მომზადდა და განხორციელდა 200 ინფრასტრუქტურული პროექტი.

პრიორიტეტული მიმართულებები იყო:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **პროექტის დასახელება** | **პროექტის რაოდენობა** | **დახარჯული თანხა** |
| 1 | სასმელი წყლის სისტემა | 55 | 93,662 |
| 2 | გზები | 55 | 253,287 |
| 3 | სარიტუალო სახლების მოწყობა აღჭურვა | 33 | 269,741 |
| 4 | წისქვილის რეაბილიტაცია | 10 | 13,195 |
| 5 | თავშეყრის ადგილი, მოსაცდელის მოწყობა | 8 | 23,116 |
| 6 | ხიდები, ხიდბოგირები, ცხაურები | 7 | 13,011 |
| 7 | სანიაღვრე არხები | 6 | 19,922 |
| 8 | სასაფლაოს შემოღობვა | 5 | 4,850 |
| 9 | საკანალიზაციო სისტემა | 4 | 21,440 |
| 10 | გარე განათება | 4 | 5,500 |
| 11 | კულტურის და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია | 4 | 21,735 |
| 12 | ტრაქტორების, სატრანსპორტო საშუალებები, სპეც.ტექნიკა | 3 | 20,844 |
| 13 | სხვა პროექტები | 6 | 9,860 |

ინფრასტრუქტურის სამსახურისა და პროექტებში ჩართული სხვა სამსახურების (ზედამხედველობისა და არქიტექტურის, საფინანსო საბიუჯეტო) და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლების ძალისხმევით, მოსახლეობის მიერ პრიორიტეტად მიჩნეული 200-ვე პროექტი დასრულდა შეუფერხებლად სახელშეკრულებო ვადაში. ინტერესიდან გამომდინარე სამუშაობის მიმდინარეობის პროცესში და ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების საკითხში ფართოდ იყო ჩართული შესაბამისი სოფლების საზოგადიოებრივი მონიტორინგის ჯგუფები. შეიძლება ითქვას რომ პროექტების აბსოლიტური უმრავლესობა მაღალხარისხიანად შესრულდა, იყო რამოდენიმე შემთხვევა სადაც მეწარმეებს მოუხდათ ხარისხის გამოსწორება შესაბამისი მითითების შემდეგ.

მუნიციპალიტეტში 2014 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტები:

პრიორიტეტული მიმართულებები იყო:

1.სასოფლო და საუბნო გზების შეკეთება - 95 385 ლარი;

2.შენობის რეაბილიტაცია 3 პროექტი - 18 576 ლარი;

3.ბაღები 2 პროექტი - 49 191 ლარი;

4.ხიდბოგირები 3 პროექტი - 15 933 ლარი;

5.წყალმომარაგება 1 პროექტი - 4 499 ლარი;

6.მრავალბინიანი სახლები-27 500 ლარი;

7.სანიაღვრე არხები-8 600 ლარი;

8.კულტურული ობიექტები-67 800 ლარი;

9.ადმინისტრაციული შენობები-51 400 ლარი;

10.სხვა პროექტები —81 955 ლარი;

ზოგადად 2014 წელი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მხრივ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის საკმაოდ წარმატებული იყო. მუნიციპალიტეტმა აღნიშნული კუთხით რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებს შორის მოწინავე პოზიციები დაიკავა.

2015 წლისათვის რგპ-ფონდის სამოქნედო გეგმის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 8 დიდი ინფრასტრუქტურული ობიექტის განხორციელება დაიგეგმა:

1.ხარაგაული-ბაზალეთის გზის რეაბილიტაცია სატენდერო თანხა- 642 357 ლარი;

2.ზვარის ახალგაზრდული ბანაკის მოწყობა გამოყოფილი თანხა - 300 000 ლარი;

3.კიცხი ხიდარის გზის რეაბილიტაცია სახელშეკრულებო ღირებულება- 683 698 ლარი;

4.დაბა ხარაგაულში მშენებარე საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სახელშეკრულებო ღირებულება-38 791;

5.დაბა ხარაგაულში ცენტრალური ბიბლიოთეკისათვის არსებული შენობის რეაბილიტაცია სახელშეკრულებო ღირებულება - 83 950 ლარი;

6.დაბა ხარაგაულში მშენებარე საავადმყოფოსა და მისი მიმდებარე ქუჩების დევდარიანი, გურამიშვილი და ჭიპაშვილი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-200 000 ლარი;

7.დაბა ხარაგაულში არსებული ღია ესტრადისა და ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია გამოყოფილი თანხა- 450 000;

8.ბორითი-მარიამწყარო-ღორეშას გზის რეაბილიტაცია გაფორმებული კონტრაქტის ღირებულება-120 000 ლარი;

დღეის მდგომარეობით:

ერთ ობიექტზე კიცხი-ხიდარის გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები ცუდი კლიმატური პირობების მიუხედავად სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს;

სამ ობიექტზე: ბორითი-მარიამწყარო-ღორეშის გზის რეაბილიტაცია, ცენტრალური ბიბლიოთეკისათვის შენობის რეაბილიტაცია და დაბა ხარაგაულში მშენებარე საავადმყოფოს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ხელშეკრულება გამარჯვებულ კომპანიებთან გაფორმებულია და სამუშაოები უახლოეს დღეებში დაიწყება.

ხარაგაულ;ი-ბაზალეთის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე გამარჯვებულმა კომპანიამ დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა არ წარმოადგინა. ამჟამად მიმდინარეობს შემდეგ პოზიციაზე მყოფ პრედენტენტთან წინადადებების დაზუსტება.

დაბა ხარაგაულში არსებული ღია ესტრადისა და ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საკითხი გადაწყვეტილია. უახლოეს დღეებში გამოცხადდება ტენდერი სამშენებლო სამუშაოებზე.

დაბა ხარაგაულში მშენებარე სავადმყოფოს და მისი მიმდებარე ქუჩების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია.

ზვარის ახალგაზრდული ბანაკის მოწყობის საპროექტო სამუშაოებზე ტენდერი გამოცხადებულია.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 12 მარტის N 506 განკარგულებით 2015 წლისათვის გამოეყო 767 473 ლარი. მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით ამ თანხიდან 157 473 ლარი მიმართულია სოფელ კიცხში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობისათვის. 610 000 ლარი გადანაწილდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებისათვის რითაც განხორციელდება 124 ინფრასტრუქტურული პროექტი.

პრიორიტეტული მიმართულებებია:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **პროექტის დასახელება** | **პროექტის რაოდენობა** | **დახარჯული თანხა** |
| 1 | სასმელი წყლის სისტემა | 16 | 57,700 |
| 2 | გზები | 30 | 153,700 |
| 3 | სარიტუალო სახლების მოწყობა აღჭურვა | 33 | 198,100 |
| 4 | წისქვილის რეაბილიტაცია | 6 | 21,700 |
| 5 | თავშეყრის ადგილი, მოსაცდელის მოწყობა | 4 | 7,800 |
| 6 | ხიდები, ხიდბოგირები, ცხაურები | 5 | 15,000 |
| 8 | სასაფლაოს შემოღობვა და კეთილმოწყობა | 6 | 42,800 |
| 10 | გარე განათება | 3 | 27,500 |
| 13 | სხვა პროექტები | 21 | 85,700 |

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2015 წელს ინფარსტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის დაიხარჯება 325 000 ლარი.

პრიორიტეტული მიმართულებებია:

1.გზები-160 000 ლარი;

2.ხიდები,ხიდ-ბოგირები-80 000 ლარი;

3.სანიაღვრე დასაკანალიზაციო არხები, საყრდენი კედლები-10 000 ლარი;

4.მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია-50 000 ლარი;

5.წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია-25 000 ლარი;

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური კომპენტენციის ფარგლებში შეისწავლის და განახორციელებს შესაბამის რეაგირებას მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შეომოსულ მოქალაქეთა განცხადებებზე;

ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ გატარდა შესაბამისი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის 35 ობიექტის გამრიცხველიანებისათვის თანხით 20 200 ლარი.

სამსახურის თანამშრომლები დებულებით განსაზღვრული უფლება მოვალეობის გარდა ჩართული არიან მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებულ სხვადასხვა კომისიების მუშაობაში:

1.სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად შექმნილ კონტროლის ჯგუფში;

2. სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეთა განცხადებების შემსწავლელ კომისიაში;

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური მჭიდროდ თანამშრომლობს გამგეობის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან და საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვის და ინფრასტრუქტურის კომისიასთან, ინტენსიური ურთიერთობა აქვს სამხარეო ადმინისტრაციასა და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან.